Contrato de Servicios
Proyecto: Desarrollo de Programa de automatización de respuestas en una página web.
Cliente: Daniela Rochina	CI: 1718540782
Proveedor: Mario Damián Andrango	CI: 1752772283
Alcance del Trabajo:
1. Desarrollo del Programa:
  1. Estimación de 24 horas. La tarifa por hora será ajustada para alinear el costo total del desarrollo a $120.
2. Tipeado de Datos:
  1. Estimación de 32 horas a una tarifa ajustada de $2.5/hora (Solo para el archivo 3B. Los otros archivos tienen cantidades similares de hojas y preguntas, por lo que se analizará el cobro del tipeado de los otros archivos).
3. Licencia de Uso:
  1. El programa se licenciará para su uso con múltiples usuarios. El proveedor retiene el derecho a modificar el código para otros programas bajo otros objetivos.
4. Capacitación y Soporte:
  1. La capacitación está incluida en el valor total. Soporte técnico adicional, para otros niveles, queda por acordar bajo otra modalidad.
Costo Total del Proyecto:
- Desarrollo del Programa: $120
- Tipeado de Datos: $80
- Licencia de Uso: Gratis
- Total: $200
Estructura de Pagos:
1. Adelanto Inicial (40%): $80
2. Pago final tras completar el tipeado de datos: $60
3. Pago tras completar la fase de desarrollo del programa: $60
Términos y Condiciones:
- Las estimaciones de tiempo son aproximadas y pueden variar.
- El cliente será informado regularmente sobre el progreso del proyecto.
- Cualquier cambio en el alcance del trabajo será discutido y acordado mutuamente antes de su implementación.
- El proveedor retiene el derecho a modificar el código del programa para crear otros programas, bajo otros requerimentos y no exactamente en este dominio.

Firma del Cliente: ______________________
Firma del Proveedor: ______________________